- Tujuan

- Pengembangan Aplikasi: Membangun aplikasi yang komprehensif untuk mengelola pemeliharaan pesawat, manajemen aset, dan proses operasional lainnya di industri penerbangan.

- Meningkatkan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses pemeliharaan dan manajemen aset.

- Kepatuhan terhadap Regulasi: Memastikan semua kegiatan pemeliharaan dan manajemen aset mematuhi regulasi dan standar keselamatan yang berlaku.

- Ruang Lingkup

- Asset Register & Management

- Inventory Management

- Work Management (Creation of Work Order)

- Procurement Functionality (Supply Chain)

- Scheduling & Maintenance Planning

- Flight Log (Pilot Log, Crew Log, Engine Log, dll)

- LRU (Line Replaceable Unit)

- Deferral Management

- AD/SB Management

- Weight & Balance Management

- Reporting (AOG, Airworthiness Report, dll)

- Hasil yang Diharapkan

- Asset Register & Management

Mencatat semua aset yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk pesawat, suku cadang, dan peralatan. Detail Kebutuhan:

- Input Data Aset: Formulir untuk memasukkan informasi seperti nomor seri, model, lokasi, status (aktif, dalam pemeliharaan, tidak aktif), dan pemilik.

- Pembaruan Status Aset: Fitur untuk memperbarui status aset secara real-time, termasuk pelacakan peminjaman dan pengembalian.

- Pelaporan Aset: Kemampuan untuk menghasilkan laporan inventaris aset, termasuk nilai total dan status pemeliharaan.

- Inventory Management

Mengelola semua suku cadang dan peralatan yang diperlukan untuk pemeliharaan pesawat. Detail Kebutuhan:

- Pencatatan Stok: Sistem untuk mencatat masuk dan keluarnya barang, termasuk penerimaan barang baru dan pengeluaran untuk pemeliharaan.

- Pemantauan Level Stok: Notifikasi otomatis untuk level stok rendah dan kebutuhan pemesanan ulang.

- Kategorisasi Inventaris: Klasifikasi suku cadang berdasarkan jenis, kategori, dan lokasi penyimpanan.

- Work Management (Creation of Work Order)

Membuat dan mengelola work order untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat. Detail Kebutuhan:

- Pembuatan Work Order: Formulir untuk membuat work order baru dengan detail seperti deskripsi pekerjaan, prioritas, dan tanggal jatuh tempo.

- Penugasan Work Order: Fitur untuk menugaskan work order kepada teknisi tertentu dan melacak status penyelesaian.

- Riwayat Work Order: Kemampuan untuk melihat riwayat pekerjaan yang telah dilakukan pada setiap aset.

- Procurement Functionality (Supply Chain)

Mengelola proses pengadaan suku cadang dan layanan. Detail Kebutuhan:

- Permintaan Pengadaan: Formulir untuk mengajukan permintaan pengadaan suku cadang atau layanan.

- Pemilihan Vendor: Fitur untuk menilai dan memilih vendor berdasarkan kriteria tertentu (harga, kualitas, waktu pengiriman).

- Pelacakan Purchase Order: Sistem untuk melacak status purchase order dari pengajuan hingga penerimaan barang.

- Scheduling & Maintenance Planning

Merencanakan dan menjadwalkan pemeliharaan pesawat. Detail Kebutuhan:

- Kalender Pemeliharaan: Tampilan kalender untuk menjadwalkan pemeliharaan rutin dan mendesak.

- Notifikasi Pemeliharaan: Pengingat otomatis untuk pemeliharaan yang akan datang berdasarkan jam terbang atau waktu tertentu.

- Analisis Kinerja Pemeliharaan: Laporan untuk menganalisis efektivitas pemeliharaan dan waktu henti pesawat.

- Flight Log

Mencatat semua informasi penerbangan, termasuk log pilot, log kru, dan log mesin. Detail Kebutuhan:

- Input Data Penerbangan: Formulir untuk mencatat detail penerbangan seperti tanggal, waktu, rute, dan durasi.

- Log Pilot dan Kru: Sistem untuk mencatat jam terbang pilot dan kru, serta pelatihan yang telah diselesaikan.

- Log Mesin: Pencatatan jam terbang mesin dan pemeliharaan yang dilakukan.

- LRU (Line Replaceable Unit)

Mengelola suku cadang yang dapat diganti di lapangan. Detail Kebutuhan:

- Pencatatan LRU: Sistem untuk mencatat semua LRU yang tersedia, termasuk status dan lokasi.

- Pelacakan Penggunaan LRU: Kemampuan untuk melacak penggunaan dan penggantian LRU dalam work order.

- Deferral Management

Mengelola permohonan penundaan pemeliharaan. Detail Kebutuhan:

- Pengajuan Permohonan: Formulir untuk mengajukan permohonan penundaan pemeliharaan dengan alasan yang jelas.

- Persetujuan Permohonan: Proses untuk meninjau dan menyetujui atau menolak permohonan penundaan.

- Pelaporan Deferral: Laporan untuk melacak semua permohonan penundaan yang telah diajukan dan statusnya.

- AD/SB Management

Mengelola Airworthiness Directives (AD) dan Service Bulletins (SB). Detail Kebutuhan:

- Pencatatan AD/SB: Sistem untuk mencatat semua AD dan SB yang berlaku untuk pesawat.

- Pelacakan Kepatuhan: Kemampuan untuk melacak kepatuhan terhadap AD/SB dan tindakan yang telah diambil.

- Notifikasi AD/SB Baru: Pemberitahuan otomatis untuk AD/SB baru yang diterbitkan.

- Weight & Balance Management

Mengelola perhitungan berat dan keseimbangan pesawat. Detail Kebutuhan:

- Input Data Muatan: Formulir untuk memasukkan data berat muatan, termasuk penumpang dan kargo.

- Perhitungan Keseimbangan: Sistem untuk menghitung dan memverifikasi keseimbangan pesawat sebelum penerbangan.

- Pelaporan Keseimbangan: Laporan untuk mendokumentasikan perhitungan keseimbangan dan kepatuhan terhadap batasan.

- Reporting

Menghasilkan laporan terkait AOG (Aircraft on Ground), Airworthiness, dan lainnya. Detail Kebutuhan:

- Pembuatan Laporan: Kemampuan untuk menghasilkan laporan berdasarkan data yang ada, termasuk laporan pemeliharaan, inventaris, dan kepatuhan.

- Ekspor Laporan: Fitur untuk mengekspor laporan dalam berbagai format (PDF, Excel, dll).

- Dashboard Analitik: Tampilan dashboard untuk analisis data secara real-time dan pengambilan keputusan.

- Integrasi API

Aplikasi harus dapat terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga untuk pertukaran data. Detail Kebutuhan:

- API untuk Aset: Endpoint untuk mengakses dan memperbarui data aset.

- API untuk Inventaris: Endpoint untuk manajemen inventaris, termasuk pencatatan masuk dan keluar barang.

- API untuk Work Order: Endpoint untuk membuat, memperbarui, dan mengelola work order.

- API untuk Laporan: Endpoint untuk menghasilkan dan mengekspor laporan.

- Fungsional

- Asset Register & Management

Mencatat dan mengelola semua aset yang dimiliki oleh perusahaan.

  - Fitur:

- Input data aset baru.

- Pembaruan status aset.

- Pelacakan peminjaman dan pengembalian aset.

- Laporan inventaris aset.

- Proses Bisnis

  - Input Data Aset:

- Pengguna mengisi formulir untuk menambahkan aset baru.

- Data yang dimasukkan termasuk nomor seri, model, lokasi, status, dan pemilik.

- Pembaruan Status Aset:

- Pengguna dapat memperbarui status aset (misalnya, dari "aktif" menjadi "dalam pemeliharaan").

- Pelacakan Peminjaman:

- Sistem mencatat peminjaman aset dan mengingatkan pengguna saat aset harus dikembalikan.

  - Relasi Data

- Tabel Aset:

- ID Aset

- Nomor Seri

- Model

- Lokasi

- Status

- Pemilik

- Tanggal Pembelian

- Inventory Management

Mengelola semua suku cadang dan peralatan yang diperlukan untuk pemeliharaan pesawat.

- Fitur:

- Pencatatan masuk dan keluarnya barang.

- Pemantauan level stok.

- Notifikasi untuk pemesanan ulang.

- Proses Bisnis

- Pencatatan Stok:

Pengguna mencatat barang yang masuk (penerimaan) dan keluar (penggunaan).

- Pemantauan Level Stok:

Sistem secara otomatis memantau level stok dan memberikan notifikasi jika stok rendah.

- Pemesanan Ulang:

Pengguna dapat membuat permintaan pemesanan ulang berdasarkan notifikasi.

- Relasi Data

- Tabel Inventaris:

        - ID Barang

        - Nama Barang

        - Kategori

        - Jumlah Stok

        - Lokasi Penyimpanan

        - Tanggal Masuk

        - Tanggal Keluar

- Work Management (Creation of Work Order)

Membuat dan mengelola work order untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat.

- Fitur:

- Pembuatan work order baru.

- Penugasan work order ke teknisi.

- Pembaruan status work order.

- Proses Bisnis

- Pembuatan Work Order:

Pengguna mengisi formulir untuk membuat work order baru dengan detail pekerjaan.

- Penugasan Work Order:

Work order ditugaskan kepada teknisi tertentu.

- Pembaharuan Status:

Teknisi memperbarui status work order saat pekerjaan berlangsung (misalnya, "dalam proses", "selesai").

- Relasi Data

- Tabel Work Order:

        - ID Work Order

        - ID Aset

        - Deskripsi Pekerjaan

        - Tanggal Pembuatan

        - Tanggal Jatuh Tempo

        - Status

        - ID Teknisi

- Procurement Functionality (Supply Chain)

Mengelola proses pengadaan suku cadang dan layanan.

- Fitur:

- Permintaan pengadaan.

- Pemilihan vendor.

- Pelacakan purchase order.

- Proses Bisnis

- Permintaan Pengadaan:

Pengguna mengajukan permintaan pengadaan melalui formulir.

- Pemilihan Vendor:

Sistem menampilkan daftar vendor yang memenuhi syarat untuk pemesanan.

- Pelacakan Purchase Order:

Pengguna dapat melacak status purchase order dari pengajuan hingga penerimaan barang.

- Relasi Data

- Tabel Pengadaan:

        - ID Permintaan

        - ID Vendor

        - Tanggal Permintaan

        - Status Permintaan

        - Tanggal Penerimaan

        - ID Barang

- Scheduling & Maintenance Planning

Merencanakan dan menjadwalkan pemeliharaan pesawat.

- Fitur:

- Kalender pemeliharaan.

- Notifikasi pemeliharaan.

- Analisis kinerja pemeliharaan.

- Proses Bisnis

- Kalender Pemeliharaan:

Pengguna dapat melihat dan mengatur jadwal pemeliharaan.

- Notifikasi Pemeliharaan:

Sistem mengirimkan pengingat untuk pemeliharaan yang akan datang.

- Analisis Kinerja:

Pengguna dapat menghasilkan laporan untuk menganalisis efektivitas pemeliharaan.

- Relasi Data

- Tabel Jadwal Pemeliharaan:

  - ID Jadwal

  - ID Aset

  - Tanggal Pemeliharaan

  - Deskripsi Pemeliharaan

  - Status

- Flight Log

Mencatat semua informasi penerbangan.

- Fitur:

- Input data penerbangan.

- Log pilot dan kru.

- Log mesin.

- Proses Bisnis

- Input Data Penerbangan:

Pengguna mencatat detail penerbangan seperti tanggal, waktu, dan rute.

- Log Pilot dan Kru:

Sistem mencatat jam terbang dan pelatihan yang telah diselesaikan oleh pilot dan kru.

- Log Mesin:

Pencatatan jam terbang mesin dan pemeliharaan yang dilakukan.

- Relasi Data

- Tabel Log Penerbangan:

  - ID Penerbangan

  - ID Aset

  - Tanggal

  - Waktu

  - Rute

  - Jam Terbang

- LRU (Line Replaceable Unit)

Mengelola suku cadang yang dapat diganti di lapangan.

- Fitur:

- Pencatatan LRU.

- Pelacakan penggunaan LRU.

- Proses Bisnis

- Pencatatan LRU:

Pengguna mencatat semua LRU yang tersedia dan statusnya.

- Pelacakan Penggunaan:

Sistem melacak penggunaan dan penggantian LRU dalam work order.

- Relasi Data

- Tabel LRU:

  - ID LRU

  - Nama LRU

  - Status

  - Lokasi

  - Tanggal Pencatatan

- Deferral Management

Mengelola permohonan penundaan pemeliharaan.

- Fitur:

- Pengajuan permohonan.

- Persetujuan permohonan.

- Pelaporan deferral.

- Proses Bisnis

- Pengajuan Permohonan:

Pengguna mengajukan permohonan penundaan pemeliharaan.

- Persetujuan Permohonan:

Manajer meninjau dan menyetujui atau menolak permohonan.

- Pelaporan Deferral:

Sistem menghasilkan laporan untuk melacak semua permohonan penundaan.

- Relasi Data

- Tabel Deferral:

  - ID Permohonan

  - ID Aset

  - Alasan Penundaan

  - Tanggal Pengajuan

  - Status

- AD/SB Management

Mengelola Airworthiness Directives (AD) dan Service Bulletins (SB).

- Fitur:

- Pencatatan AD/SB.

- Pelacakan kepatuhan.

- Notifikasi AD/SB baru.

- Proses Bisnis

- Pencatatan AD/SB:

Pengguna mencatat semua AD dan SB yang berlaku.

- Pelacakan Kepatuhan:

Sistem melacak kepatuhan terhadap AD/SB dan tindakan yang telah diambil.

- Notifikasi Baru:

Pengguna menerima pemberitahuan untuk AD/SB baru yang diterbitkan.

- Relasi Data

- Tabel AD/SB:

  - ID AD/SB

  - Deskripsi

  - Tanggal Terbit

  - Status Kepatuhan

- Weight & Balance Management

Mengelola perhitungan berat dan keseimbangan pesawat.

- Fitur:

- Input data muatan.

- Perhitungan keseimbangan.

- Pelaporan keseimbangan.

- Proses Bisnis

- Input Data Muatan:

Pengguna memasukkan data berat muatan, termasuk penumpang dan kargo.

- Perhitungan Keseimbangan:

Sistem menghitung dan memverifikasi keseimbangan pesawat.

- Pelaporan Keseimbangan:

Pengguna dapat menghasilkan laporan untuk mendokumentasikan perhitungan keseimbangan.

- Relasi Data

- Tabel Berat & Keseimbangan:

  - ID Keseimbangan

  - ID Penerbangan

  - Total Berat

  - Keseimbangan

  - Tanggal

- Reporting

Menghasilkan laporan terkait AOG, Airworthiness, dan lainnya.

- Fitur:

- Pembuatan laporan.

- Ekspor laporan.

- Dashboard analitik.

- Proses Bisnis

- Pembuatan Laporan:

Pengguna dapat memilih jenis laporan yang ingin dihasilkan.

- Ekspor Laporan:

Sistem memungkinkan pengguna untuk mengekspor laporan dalam berbagai format.

- Dashboard Analitik:

Pengguna dapat melihat ringkasan data secara real-time.

- Relasi Data

- Tabel Laporan:

  - ID Laporan

  - Jenis Laporan

  - Tanggal Pembuatan

  - Data yang Dihasilkan